CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ TÂN PHÁT

Dự án: Hệ thống ERP & Website bán hàng

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CHỨC NĂNG

và các hạng mục cần thống nhất thêm với Quý khách

Ngày lập: 20/07/2026

Đơn vị thực hiện: Rikkei Education

Kính gửi Quý khách, tài liệu này tổng hợp các chức năng đã hoàn thành của hệ thống ERP & Website bán hàng, đồng thời nêu các hạng mục cần được trao đổi và thống nhất thêm để nhóm phát triển triển khai đúng nghiệp vụ thực tế của công ty.

# A. CÁC CHỨC NĂNG ĐÃ HOÀN THÀNH

## 1. Nền tảng & Quản trị hệ thống

- Đăng nhập, quản lý người dùng, nhóm quyền và phân quyền chi tiết theo từng chức năng.

- Cấu hình website: tên, slogan, logo, thông tin liên hệ, tài khoản ngân hàng, thông tin SEO.

- Nền tảng đã được rà soát và củng cố bảo mật (chống SQL Injection, CSRF, mã hoá mật khẩu…).

## 2. Danh mục

- Cây danh mục xe: hãng xe (kèm logo), kiểu dáng, dòng xe, đời xe, nhiên liệu, màu sắc.

- Danh mục phụ tùng (cây nhiều cấp), thương hiệu, xuất xứ, nhà sản xuất, đơn vị tính.

- Thông số kỹ thuật gán cho từng sản phẩm.

## 3. Sản phẩm & Phụ tùng

- Quản lý phụ tùng, gán nhiều đời xe tương thích, quản lý giá.

- Thư viện ảnh sản phẩm; nhập dữ liệu từ Excel/CSV; xuất danh mục ra CSV.

- Phụ kiện đi kèm, lọc hàng khuyến mãi, gợi ý tìm kiếm tự động.

## 4. Kho

- Danh mục kho; phiếu nhập/xuất kho; tính tồn kho theo bình quân gia quyền; thẻ kho; tồn kho tổng hợp.

- Điều chuyển kho, kiểm kê, hàng tồn lâu, quản lý vị trí trong kho, biểu đồ biến động tồn.

- Ghi sổ chứng từ kho tự động sinh bút toán kế toán tương ứng.

## 5. Bán hàng

- Báo giá (theo trạng thái, chuyển thành hoá đơn); hoá đơn bán (ghi nhận doanh thu, thuế, giá vốn, trừ tồn).

- Chiết khấu theo dòng và theo nhóm khách hàng; xuất dữ liệu hoá đơn điện tử theo TT78/NĐ123.

- Công nợ khách hàng; báo cáo bán hàng (doanh thu, giá vốn, lãi gộp theo khách hàng và nhân viên).

## 6. Kế toán

- Hệ thống tài khoản, mã phí, mã vụ việc, đối tượng khách hàng/nhà cung cấp.

- Phiếu thu/chi, phiếu kế toán định khoản tự do, chức năng ghi sổ/khoá sổ.

- Sổ quỹ, công nợ, nhật ký chung, sổ cái/sổ chi tiết; áp dụng chế độ kế toán TT133.

## 7. Chăm sóc khách hàng (CSKH)

- Phiếu bảo hành/sửa chữa theo luồng trạng thái; lịch bảo hành; biên bản giao nhận (bản in A4).

- Nhóm khách hàng; đánh giá sản phẩm (có duyệt); hộp thư liên hệ; đăng ký bản tin; nhắc bảo trì; báo cáo CSKH.

## 8. Nhân sự

- Phòng ban, chức vụ, hồ sơ nhân viên, đơn nghỉ phép theo luồng duyệt.

## 9. Website bán hàng

- Trang chủ, danh sách sản phẩm với bộ lọc, trang chi tiết (thông số, xe tương thích, phụ kiện).

- Tài khoản thành viên; giỏ hàng; đặt hàng online (chuyển khoản/COD) kèm giữ tồn.

- Tin tức, dự án, thư viện ảnh/video, menu động, chuẩn SEO/sitemap, hỗ trợ chat trực tuyến, thống kê truy cập.

- Nhận diện thương hiệu: logo và tông màu chủ đạo theo bộ nhận diện của công ty.

# B. CÁC HẠNG MỤC CẦN THỐNG NHẤT THÊM VỚI QUÝ KHÁCH

Các hạng mục dưới đây chưa triển khai hoặc đang tạm hoãn do phụ thuộc vào quyết định nghiệp vụ / kinh doanh của Quý khách. Rất mong Quý khách cho ý kiến để nhóm phát triển hoàn thiện đúng yêu cầu:

| TT | Hạng mục | Nội dung cần trao đổi / thống nhất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phân hệ Mua hàng | Hiện chưa xây dựng. Cần thống nhất: cách quản lý giá nhập/giá bán; "6 kiểu trả hàng nhà cung cấp" gồm những trường hợp nào; nội dung phiếu nhập khẩu và phiếu nhập chi phí mua hàng; có cần đơn đặt hàng NCC không. |
| 2 | Cổng thanh toán trực tuyến | Website hiện hỗ trợ chuyển khoản / COD. Cần chốt: có tích hợp cổng thanh toán thẻ/ví không; nhà cung cấp (VNPay, Momo, ZaloPay…); đơn vị ký hợp đồng và mức phí. |
| 3 | Chấm công – Bảng lương – Hợp đồng lao động | Đã có hồ sơ nhân viên & nghỉ phép. Phần lương mang tính đặc thù: cần công thức tính lương, phụ cấp, ca/giờ công, KPI, BHXH, thuế TNCN; có sử dụng máy chấm công không. |
| 4 | Hoá đơn điện tử (kết nối nhà cung cấp) | Hệ thống đã xuất được dữ liệu hoá đơn theo TT78/NĐ123. Cần chốt nhà cung cấp HĐĐT (Viettel, VNPT, MISA, EasyInvoice…) và phương án ký số để phát hành chính thức. |
| 5 | Mẫu in chứng từ (PDF) | Cần Quý khách cung cấp mẫu biểu chuẩn của công ty cho từng loại chứng từ (báo giá, hoá đơn, phiếu kho…): bố cục, logo, chữ ký, con dấu. |
| 6 | Báo cáo tài chính & chứng từ quỹ mở rộng | Đã có sổ quỹ, công nợ, nhật ký chung, sổ cái. Cần chốt danh mục báo cáo/chứng từ bổ sung theo nhu cầu: cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, tạm ứng, giấy báo có/nợ, điều chuyển tiền. |
| 7 | Giao hàng / vận chuyển đơn online | Đặt hàng online đã hoàn thiện. Cần chốt phương án giao hàng: tự giao hay tích hợp đối tác (GHN, GHTK…) và cách tính phí vận chuyển. |
| 8 | Gửi thông báo tự động | Nhắc bảo hành/bảo trì và bản tin hiện thao tác thủ công. Cần chốt kênh gửi tự động (Email / Zalo OA / SMS), chi phí và nội dung mẫu. |
| 9 | Danh mục địa chính (Tỉnh/Huyện/Xã) | Cần xác nhận có sử dụng cho địa chỉ khách hàng / giao hàng hay không để bổ sung. |
| 10 | Phân quyền theo cơ cấu tổ chức | Hệ thống đã có cơ chế phân quyền chi tiết. Cần Quý khách cung cấp sơ đồ tổ chức và quy định ai được xem/sửa từng chức năng (ví dụ báo giá theo phòng, doanh thu theo nhân viên). |

Ngoài ra, một số chức năng đã hoàn thành nên được nghiệm thu (UAT) cùng bộ phận kế toán và kinh doanh của Quý khách để xác nhận đúng nghiệp vụ thực tế: cách định khoản kế toán theo TT133, phương pháp tính giá vốn bình quân, và các luồng trạng thái của đơn hàng / báo giá.

# C. TRIỂN KHAI & BƯỚC TIẾP THEO

- Hoàn tất đưa các cập nhật mới nhất lên môi trường chạy thật (logo, giao diện, sửa lỗi) và nghiệm thu trên tên miền chính thức.

- Chuẩn bị vận hành: gắn tên miền + chứng chỉ bảo mật (SSL), thiết lập sao lưu định kỳ.

- Tổ chức buổi trao đổi theo các hạng mục ở Mục B để chốt phạm vi phần tiếp theo và lập kế hoạch chi tiết.

Trân trọng cảm ơn Quý khách.